## Slide 1: ข้อเสนอโครงการวางระบบบัญชีอัตโนมัติ
New Computer Technology Consulting Co., Ltd. · 2569

## Slide 2: เปลี่ยนงานบัญชีให้ระบบทำแทน
NCT · สัมมนาลูกค้า 2569

## Slide 3: หัวข้อนำเสนอ
00
บริบทและปัญหาที่พบ
ผลลัพธ์ที่ข้อเสนอนี้ให้
วิธีการทำงานและสถาปัตยกรรม
ขอบเขตงานรายกระบวนการ
ทีมงานและประสบการณ์
แพ็กเกจและงบประมาณ

## Slide 4: บริบทและปัญหา
01
สิ่งที่เราพบจากการสำรวจงานบัญชีของท่านสองสัปดาห์

## Slide 5: สภาพระบบบัญชีปัจจุบัน
สภาพปัจจุบัน
คีย์เอกสารซ้ำสามระบบ ไม่มีจุดตรวจกลาง
  เอกสารเข้าเฉลี่ย 1,200 ใบต่อเดือน
ปิดงบล่าช้าเฉลี่ย 6 วันทำการ
ไม่มี audit trail ของการแก้ไขรายการ
สิ่งที่จะเกิดขึ้น
คีย์จุดเดียว ระบบกระจายต่อให้อัตโนมัติ
  ลดเวลาคีย์ต่อใบจาก 4 นาที เหลือ 40 วินาที
ปิดงบภายใน 2 วันทำการ
บันทึกทุกการแก้ไขพร้อมผู้ทำและเวลา
สรุป
ปัญหาหลักคือการคีย์ซ้ำ ไม่ใช่จำนวนเอกสาร

## Slide 6: ปิดงบ พ.ค. ใช้ 9 วัน นานสุดในรอบครึ่งปี
Chart: 
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.
เวลาปิดงบ | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7
9 วัน
เวลาปิดงบ พ.ค. 2569 · เป้าหมาย 2 วัน
เดือนที่เอกสารเข้ามากสุด คือเดือนที่ปิดงบนานสุด
ทุกเดือนเกินเป้าอย่างน้อยสามเท่า
ความล่าช้าเกิดที่ขั้นกระทบยอด ไม่ใช่ขั้นคีย์
ระบบบัญชีของลูกค้า · ม.ค.–มิ.ย. 2569 · หน่วย: วันทำการ
สรุป
เวลาปิดงบแปรตามปริมาณเอกสาร การลดงานคีย์ซ้ำจึงลดเวลาปิดงบได้จริง

## Slide 7: ก่อนและหลังใช้บริการ
ก่อน
ระบบล่มบ่อย ไม่มีคนดูแลประจำ
ค่าใช้จ่ายไม่แน่นอน
หลัง
มอนิเตอร์ 24 ชั่วโมง แจ้งเตือนอัตโนมัติ
ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อเดือน

## Slide 8: สี่ผลลัพธ์ที่ข้อเสนอนี้ให้
01
ลดงานคีย์ซ้ำ
รับเอกสารเข้าระบบเดียว แล้วกระจายต่อให้ทุกปลายทางอัตโนมัติ
02
ตรวจสอบได้
ทุกรายการมี audit trail ผู้ทำ เวลา และค่าก่อนหลัง
03
ปิดงบเร็วขึ้น
กระทบยอดอัตโนมัติรายวัน ไม่ต้องรอสิ้นเดือน
04
ขยายต่อได้
เพิ่มกระบวนการใหม่โดยไม่แก้ของเดิม
สรุป
ทั้งสี่ข้อมาจากการแก้จุดเดียวกัน คือรวมจุดรับเอกสาร

## Slide 9: วิธีการทำงาน
กระบวนการ สถาปัตยกรรม และขอบเขตที่ตกลงกัน

## Slide 10: กระบวนการที่เสนอ
ห้าขั้นตอน ทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ
1
รับเอกสาร
สแกนหรือรับไฟล์เข้าคิวกลาง
2
อ่านข้อมูล
ดึงฟิลด์สำคัญ ตรวจกับต้นทาง
3
ตรวจสอบ
กฎธุรกิจและวงเงินอนุมัติ
4
บันทึก
ลงระบบบัญชีพร้อม audit trail
5
กระทบยอด
จับคู่อัตโนมัติ ส่งรายงาน
ผลลัพธ์
เอกสารหนึ่งใบผ่านครบห้าขั้นโดยไม่มีการคีย์ซ้ำเลย

## Slide 11: ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ
ใช้ชุดชิ้นส่วนมาตรฐาน — กล่องมุมตรง เส้นหักมุมฉาก ไม่มีเงา
กล่องทึบ = ระบบที่มีอยู่ · กล่องมีสีหมวด = ส่วนที่เพิ่ม · เส้นทึบ = ข้อมูลไหลอัตโนมัติ
สรุป
ระบบเดิมไม่ถูกแก้ ของใหม่แทรกเป็นคิวและตัวตรวจกฎคั่นกลางเท่านั้น
ส่วนที่เพิ่มใหม่
ระบบ ERP ปัจจุบัน
คิวเอกสารกลาง
ตัวตรวจกฎธุรกิจ
ระบบบัญชี
ผ่านกฎ

## Slide 12: ขอบเขตงานรายกระบวนการ
แปดกระบวนการที่อยู่ในขอบเขต แบ่งตามหมวดและรอบส่งมอบ
# | กระบวนการ | หมวด | ปริมาณ/เดือน | ความพร้อม | รอบที่ทำ
1 | บันทึกใบแจ้งหนี้ซื้อ | AP | 420 ใบ | พร้อม | รอบ 1
2 | กระทบยอดใบสั่งซื้อ | AP | 380 ใบ | พร้อม | รอบ 1
3 | ออกใบแจ้งหนี้ขาย | AR | 260 ใบ | พร้อม | รอบ 1
4 | ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ | AR | 150 ราย | รอยืนยัน | รอบ 2
5 | บันทึกค่าใช้จ่ายพนักงาน | AP | 310 ใบ | รอยืนยัน | รอบ 2
6 | ปรับปรุงบัญชีสิ้นเดือน | GL | 45 รายการ | ติดข้อจำกัด | รอบ 3
7 | กระทบยอดธนาคาร | GL | 12 บัญชี | พร้อม | รอบ 1
8 | รายงานภาษีซื้อ-ขาย | GL | 2 ชุด | ติดข้อจำกัด | รอบ 3
■ AP · เจ้าหนี้ ■ AR · ลูกหนี้ ■ GL · บัญชีแยกประเภท
ปริมาณเป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูล 3 เดือนล่าสุด
สรุป
หกในแปดกระบวนการเริ่มได้ทันทีในรอบ 1-2 อีกสองรายการรอสิทธิ์เข้าระบบ ยืนยันภายใน 15 วัน

## Slide 13: ขอบเขตบริการของ NCT
วางระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีสำหรับองค์กร
  ออกแบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูล และความปลอดภัย
ดูแลระบบต่อเนื่องแบบ Managed Service
  มีทีมซัพพอร์ตตอบกลับภายใน SLA ที่ตกลงกัน
ให้คำปรึกษาการย้ายระบบขึ้นคลาวด์

## Slide 14: สามเสาหลักของบริการ
Infrastructure
ออกแบบและติดตั้งเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ และระบบสำรองข้อมูล
Managed Service
ดูแลระบบรายเดือน พร้อมทีมซัพพอร์ตและรายงานสุขภาพระบบ
Cloud & Security
ย้ายระบบขึ้นคลาวด์ และวางมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐาน

## Slide 15: ตัวเลขที่บอกเรื่องเรา
12
ปีที่ให้บริการองค์กรไทย
99.9%
Uptime เฉลี่ยของระบบที่ดูแล
24/7
ทีมเฝ้าระวังและตอบกลับ
ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 ปี 2569

## Slide 16
ระบบไม่ล่มอีกเลยตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ทีมนี้ดูแล และเราวางแผนงบประมาณได้ล่วงหน้าจริง ๆ
คุณสมชาย ป. — ผู้จัดการฝ่ายไอที, บริษัทตัวอย่าง จำกัด

## Slide 17: แพ็กเกจและงบประมาณ
เลือกระดับบริการให้ตรงกับขนาดองค์กร ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 | Essential | Business | Enterprise
ชั่วโมงซัพพอร์ต | จันทร์–ศุกร์ 9–18 | จันทร์–เสาร์ 8–20 | 24/7
เวลาตอบกลับ (SLA) | 8 ชั่วโมง | 4 ชั่วโมง | 1 ชั่วโมง
มอนิเตอร์ระบบ | รายวัน | ต่อเนื่อง | ต่อเนื่อง + แจ้งเตือน
รายงานสุขภาพระบบ | ไตรมาส | รายเดือน | รายสัปดาห์
ค่าบริการต่อเดือน | 18,000 บาท | 32,000 บาท | 65,000 บาท
สรุป
องค์กร 50-200 ที่นั่งเลือก Business เป็นค่าเริ่มต้น ตอบกลับ 4 ชั่วโมงครอบคลุมงานปิดงบรายเดือน

## Slide 18: แผนงาน 12 เดือน ขึ้นระบบต้นเดือนที่ 7
Chart: 
| 1. เตรียมระบบ | 2. วิเคราะห์และออกแบบ | 3. พัฒนาและตั้งค่าระบบ | 4. ทดสอบ UAT | 5. อบรมผู้ใช้ | 6. ขึ้นระบบ | 7. ดูแลหลังขึ้นระบบ | 8. รับประกันระบบ
เริ่ม | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 5.75 | 6 | 6.5 | 9.5
ระยะเวลา | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 3 | 2.5
ด.1
ด.2
ด.3
ด.4
ด.5
ด.6
ด.7
ด.8
ด.9
ด.10
ด.11
ด.12
1. เตรียมระบบ
4 สัปดาห์
2. วิเคราะห์และออกแบบ
6 สัปดาห์
3. พัฒนาและตั้งค่าระบบ
10 สัปดาห์
4. ทดสอบ UAT
4 สัปดาห์
5. อบรมผู้ใช้
1 สัปดาห์
6. ขึ้นระบบ
2 สัปดาห์
7. ดูแลหลังขึ้นระบบ
3 เดือน
8. รับประกันระบบ
2.5 เดือน
■ ช่วงงาน ◆ ส่งมอบ / ตรวจรับ
นับจากวันลงนามสัญญา · หน่วย: เดือน
สรุป
ขึ้นระบบต้นเดือนที่ 7 ตรวจรับ 3 งวดตามจุดส่งมอบ
ตรวจรับงวด 1
ตรวจรับงวด 2
ตรวจรับงวด 3

## Slide 19: 5. Implementation Stage
Key Activity :
ตั้งค่าสภาพแวดล้อม ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
Participant :
NCT Infra Engineer, ทีมไอทีลูกค้า, Business Analyst
01
Preparation Phase
สรุปสเปกเครื่องและบริการคลาวด์ที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเริ่มงานพัฒนา
PRD · 4 คอร์ / 16GB / SSD 300GB
QA · 4 คอร์ / 16GB / SSD 150GB
Windows Server 2022 ทั้งสองเครื่อง
Lambda, EC2 และ Cognito เปิดทั้งสองสภาพแวดล้อม

## Slide 20: 8. Project Training
วัตถุประสงค์ของการอบรม
หลักสูตร | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | เงื่อนไขการจัด
1. การใช้งานสำหรับผู้ใช้ | เข้าใจการใช้งานระบบในงานประจำวัน | 4 ชั่วโมง | จัดครั้งเดียว ที่สำนักงานหรือออนไลน์
2. การดูแลสำหรับผู้ดูแลระบบ | เข้าใจการบำรุงรักษาและแก้ปัญหาเบื้องต้น | 4 ชั่วโมง | จัดครั้งเดียว ที่สำนักงานหรือออนไลน์
สรุป
อบรมสองหลักสูตร รวม 8 ชั่วโมง จบภายในสัปดาห์เดียวก่อนวันขึ้นระบบ
อบรมที่สำนักงานลูกค้า 20-50 คน
อบรมกลุ่มย่อยในห้องประชุม 2-20 คน
อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams

## Slide 21: ขอบคุณครับ
ขั้นตอนถัดไป
ยืนยันแพ็กเกจและขอบเขตงานรายกระบวนการ
เปิดสิทธิ์เข้าระบบให้ทีมสำรวจ 2 รายการที่ยังติดข้อจำกัด
ลงนามสัญญาและเริ่มรอบที่ 1 ภายใน 30 วัน
ต้องการคำตอบภายใน 30 กันยายน 2569 เพื่อเริ่มรอบแรกในไตรมาสนี้
โทร · 02-XXX-XXXX
อีเมล · contact@nctthai.com
เว็บไซต์ · nctthai.com