## Slide 1
PROPOSAL
For
“AGE-Finance and Accounting”
Updated date: 2026.08.28

## Slide 2
1
AGE
REQUIREMENT SUMMARY
Detail of topics as following:
2.1 PROJECT BACKGROUND
2.2 PAIN POINTS AND CHALLENGES
2.3 OBJECTIVES & EXPECTED 2.4 REQUIREMENT SUMMARY

## Slide 3
AGE | PROJECT BACKGROUND
ที่มาและความสำคัญของโครงการ
BUSINESS CONTEXT
การเติบโตของธุรกิจทำให้ข้อมูลและธุรกรรมทางบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
AGE ใช้งาน ERP / Microsoft Dynamics 365 ร่วมกับข้อมูลจากเอกสาร ธนาคาร และหลายหน่วยงาน ทำให้กระบวนการบัญชีต้องจัดการข้อมูลจำนวนมากและมีความซับซ้อนมากขึ้น
8 กระบวนการบัญชี
01
การดำเนินงานปัจจุบัน
หลายขั้นตอนยังต้องคีย์ ตรวจสอบ จับคู่ และจัดทำรายงานด้วยมือ รวมถึงมีข้อมูลจากหลายแหล่ง
02
ความต้องการทางธุรกิจ
ต้องการเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้อง และมาตรฐาน พร้อมให้ข้อมูลสนับสนุนการปิดบัญชีและการตัดสินใจได้ทันเวลา
03
ทิศทางของโครงการ
นำ ERP / D365 มาทำงานร่วมกับ RPA, AI และ OCR เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเปลี่ยนงานประจำสู่ระบบอัตโนมัติ
กลุ่มธุรกิจ
Terminal
กลุ่มธุรกิจ Automotive
Dealer & Mobility
กลุ่มธุรกิจ
ไบโอแมส
กลุ่มธุรกิจ
ก๊าซอุตสาหกรรม
กลุ่มธุรกิจ
น้ำมัน
กลุ่มธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มธุรกิจ Logistic & Transport
กลุ่มธุรกิจ
การเกษตร
PROJECT INTENT
• สร้างรากฐานงานบัญชีที่ • รวดเร็ว • ถูกต้อง • ตรวจสอบได้ • เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
3

## Slide 4
AGE | PAIN POINTS AND CHALLENGES
ปัญหาและความท้าทายในกระบวนการบัญชีปัจจุบัน
ข้อมูลหลายระบบและการตรวจสอบด้วยมือ ทำให้ปิดบัญชีล่าช้า ต้นทุนสูง และเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อน
01
งานซ้ำและใช้เวลานาน
คีย์ Invoice, Export และ Copy–Paste ข้อมูลจากหลายบริษัทและหลายระบบ
ทรัพยากรถูกใช้กับงานที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ
02
ตรวจสอบและกระทบยอดซับซ้อน
ต้องตรวจ Invoice, PO, ภาษี และจับคู่ Bank Statement กับระบบบัญชีด้วยมือ
รายการค้างสะสมและปิดบัญชีล่าช้า
03
ข้อมูลกระจัดกระจาย
รูปแบบ BS / P&L และการจัดกลุ่มบัญชีไม่เป็นมาตรฐาน เอกสารติดตามได้ยาก
เปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบย้อนหลังยาก
04
ความเสี่ยงและรองรับการเติบโตจำกัด
เสี่ยงคีย์ผิด จับคู่ผิด และคำนวณผิด เมื่อปริมาณงานเพิ่มต้องเพิ่มคนตาม
ต้นทุนสูงและข้อมูลผู้บริหารไม่ทันเวลา
ผลกระทบต่อธุรกิจ
แนวทางยกระดับ
ERP / Microsoft Dynamics 365 + RPA + AI + OCR
ลดงาน Manual • สร้างมาตรฐาน • ตรวจสอบย้อนหลังได้
ข้อมูลคลาดเคลื่อน • ตัดสินใจไม่ทันเวลา • ปิดบัญชีล่าช้า
4

## Slide 5
AGE | OBJECTIVES & EXPECTED OUTCOMES
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจาก 8 กระบวนการ
ยกระดับงานบัญชีจากการทำงานแบบ Manual สู่กระบวนการอัตโนมัติที่รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้
01 วัตถุประสงค์ของโครงการ
01
ยกระดับกระบวนการ
ประยุกต์ใช้ ERP, RPA, AI และ OCR กับงานบัญชี
02
ลดงาน Manual
ลดงานคีย์ข้อมูล ตรวจสอบ และงานประจำที่ทำซ้ำ
03
เชื่อมโยงข้อมูล
จัดการข้อมูลจากเอกสาร ธนาคาร และระบบบัญชีอย่างเป็นระบบ
04
สร้างมาตรฐาน
เพิ่มความเร็ว ความถูกต้อง และรองรับการขยายระบบในอนาคต
02 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1
เร็วขึ้น
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน
2
ถูกต้องขึ้น
ลด Human Error จากการคีย์และตรวจสอบด้วยมือ
3
ปิดบัญชีตรงเวลา
ลดรายการค้างและเพิ่มประสิทธิภาพการกระทบยอด
4
ใช้คนอย่างคุ้มค่า
เพิ่มเวลาสำหรับงานวิเคราะห์และงานสำคัญ
5
บริหารได้ดีขึ้น
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบย้อนหลังและตัดสินใจได้เร็ว
เป้าหมายสำคัญ
เปลี่ยนทั้ง 8 กระบวนการสู่การทำงานอัตโนมัติที่ รวดเร็ว • ถูกต้อง • มีมาตรฐาน • รองรับการเติบโต
5

## Slide 6
AGE | FINANCE & ACCOUNT TRANSFORMATION
AGE Requirement Summary | 8 F&A Processes
End-to-end scope across Finance, Accounts Payable, Accounts Receivable and General Ledger
#
PROCESS
BUSINESS FLOW (To-Be)
1
FN – Bank Reconciliation
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร KBank และ KTB
KBank
XX
2
AP – Intercompany Billing & Expense
เปิดบิลเรียกเก็บและบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
1. AR เปิดบิลเรียกเก็บในระบบ ERP 2. ข้อมูลจากระบบ ERP ฝั่งAR จากบริษัท A ส่งต่อข้อมูลไปยัง ฝั่งAP ของบริษัท B ได้เลย 3. โดยเลือกItemรายได้ ฝั่งAR จะMatch กับItemค่าใช้จ่าย ฝั่งAP 4. เมื่อทางAR เปิดบิลเรียกเก็บแล้ว จะทำการบันทึกค่าใช้จ่ายฝั่งAP อัตโนมัติในระบบ ERP
จำนวนคนทำงาน AR 5 คน AP 6 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน เวลาทำงาน AR, AP รายการละ 10 นาที รวมทั้งสิ้น 20 นาท
3
AP – Invoice Processing
การประมวลผลใบแจ้งหนี้
Receive Invoice → Capture → Validate → Approve → Post AP
XX
4
AP – Petty Cash Verification
ตรวจสอบชุดเบิกเงินสดย่อย
Scan Documents → Check Policy & Amount → Flag Exception → Approve
XX
5
AR – Automatic Tax Invoice
การเปิดใบกำกับภาษีอัตโนมัติ
1. ให้ระบบ ERP อ่านจาก Code เงื่อนไขลูกค้า ที่ setไว้กับรหัสลูกค้า โดยเบื้องต้น จะให้ใช้ Codeลูกค้า ที่มีเงื่อนไข การเปิดบิล ที่ใช้น้ำหนักต้นทาง AGE
2. ให้ระบบดึงข้อมูลจาก ยืนยันน้ำหนักปลายทาง โดยลูกค้าที่ใช้น้ำหนักต้นทาง AGE มาอัตโนมัติ ที่หน้าเปิดใบกำกับ โดย User จะ Review และ Post
6
AR – Billing & Cheque Reminder
ระบบการแจ้งเตือนกำหนดวางบิล และรับเช็ค
Check Due Date → Notify Owner → Escalate Overdue → Track Completion
7
GL – Card Register PR & FA การสร้างทะเบียน PR และทรัพย์สินถาวร
Approved PR/PO → Create Asset Card → Set Class & Life → Activate Asset
XX
8
GL – Trial Balance Consolidation
ระบบดึงและรวมงบทดลอง (TB) สู่งบการเงิน (FS)
Extract TB → Map Accounts → Consolidate → Validate Variance → Report
20+ บริษัท x 2 ระบบบัญชี
Coverage: 1 Finance • 3 Accounts Payable • 2 Accounts Receivable • 2 General Ledger processes
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Weekly
Daily
Monthly
Freq
Transaction Volume
6
TBC
TBC
Daily
Daily
Daily
Daily
Achiraya /Koy
Weekly
Daily
Monthly
PIC

## Slide 7
2
PROJECT SCOPE AND APPROACH
Detail of topics as following:
3.1 TO-BE SOLUTION & IMPROVEMENT
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
7

## Slide 8
เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับลักษณะงาน เพื่อทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
#
WHY THIS TECHNOLOGY (เหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยี)
1
FN – กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร KBank และ KTB
RPA
✓
RPA ดาวน์โหลดและนำเข้า Statement ซึ่งเป็นงานซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วน Copilot ช่วยวิเคราะห์ผลการจับคู่และรายการผิดปกติ
2
AP – รายการระหว่างบริษัท
เปิดบิล AR → บันทึก AP
RPA
✓
BC มี Standard Intercompany ผังบัญชีและกฎการจับคู่มีรูปแบบชัดเจน จึงสร้างรายการข้ามบริษัทอัตโนมัติ ลดการคีย์ซ้ำและความคลาดเคลื่อน
3
AP – ประมวลผลใบแจ้งหนี้
Invoice → Dynamics 365
OCR
✓
OCR อ่านใบแจ้งหนี้ที่มีหลายรูปแบบ AI ตรวจสอบข้อมูล และ RPA บันทึกรายการที่ผ่านการอนุมัติเข้าสู่ Dynamics 365
4
AP – ตรวจสอบเงินสดย่อย
ควบคุมเอกสารและนโยบาย
✓
ต้องอ่านเอกสารและตรวจสอบภาษี นโยบาย และการอนุมัติหลายเงื่อนไข โดยส่งให้ผู้ใช้งานตรวจเฉพาะรายการผิดปกติ
5
AR – เปิดใบกำกับภาษีอัตโนมัติ
สร้างเอกสารตามเงื่อนไข
✓
ERP จัดเก็บเงื่อนไขลูกค้าและข้อมูลน้ำหนัก ส่วน RPA นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาสร้างใบกำกับภาษีอัตโนมัติ
6
AR – แจ้งเตือนวางบิลและรับเช็ค
แจ้งเตือนตามวันครบกำหนด
✓
วันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบมีข้อมูลชัดเจน จึงส่งอีเมล แจ้งเตือนล่วงหน้า ติดตาม และยกระดับปัญหาได้อัตโนมัติ
7
GL – สร้างทะเบียน PR และ FA
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
AI
✓
AI วิเคราะห์และจัดประเภทข้อมูลจากรูปภาพหรือ Excel ส่วน RPA สร้าง Card ในระบบ 365 หลังผู้ใช้งานยืนยันความถูกต้อง
8
GL – ดึงและรวมงบทดลองสู่งบการเงิน
TB → FS และรายงานผู้บริหาร
PQ
BI
✓
Power Query ดึงและจัดมาตรฐาน TB หลายบริษัท ส่วน Power BI นำเสนอข้อมูลในรูปแบบเดียวกันเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
หลักการออกแบบ
ทำงานประจำอัตโนมัติ • ตรวจสอบด้วย AI / Rules • ให้ผู้ใช้งานดูเฉพาะข้อยกเว้น • บันทึกผลลง ERP / D365
PROJECT SCOPE AND APPROACH | TO-BE SOLUTION & IMPROVEMENT
นำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนงานบัญชีครบทั้ง 8 กระบวนการ
PROCESS
TECHNOLOGY
RPA
RPA
RPA
Outlook
RPA
RPA
AI
OCR
RPA
AI
OCR
Standard (E-Document New from PDF) or Standard (MCP Server)+ A อ่านใบแจ้งหนี้เขียนเข้า Purchase Invoice
Standard (Copilot Bank Reconciliation)
Standard (Intercompany Configuration)
Standard (E-Document New from PDF) + Standard (MCP Server) + AI Claude
Standard (Consolidation Company + Financial Reporting)
Standard (MCP Server) + AI อ่านรูปทรัพย์สิน Confirm ก่อนสร้างจริง ผ่าน AI Chat & RPA
Customize เงื่อนไขการวางบิล ,ตารางวางบิล เข้ากับ ระบบวางบิลปัจจุบัน RPA ส่ง Email
Customize API กับระบบตาชั่ง สร้าง Sales Invoice ในระบบ และ Field ที่จำเป็น
(ต้องเก็บ Requirement จริงจัง )
Standard (MCP Server) + AI อ่านรูปใบเสร็จแปลงเข้า Table Petty cash
D365 BC
8

## Slide 9
FN – กระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ
KBank: กระทบยอดตั้งแต่ดาวน์โหลด Statement จนผลต่างเป็นศูนย์
ระบบช่วยกรอง ตรวจสอบ และจับคู่ข้อมูล ก่อนส่งเฉพาะรายการผิดปกติให้ผู้ใช้งานพิจารณา
CSV
Bank Statement
ดาวน์โหลดจาก KBank
365
รายการ GL Bank
Microsoft Dynamics 365
1
เข้าสู่ระบบ KBank และเลือกบัญชี
เลือกบัญชีธนาคารและกำหนดช่วงวันที่สำหรับกระทบยอด
2
ดาวน์โหลด Bank Statement
ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของบัญชีและช่วงวันที่ที่เลือก
3
กรองและตรวจสอบข้อมูล Statement
ปรับ Template & Upload CSV เข้า D365
ตรวจสอบความครบถ้วของข้อมูลใน Bank Statement เช่น วันที่ทำรายการ,รายละเอียดรายการ,เงินรับเข้า,เงินจ่ายออก,ยอดคงเหลือ,เลขที่รายการ/เลขอ้างอิง(ถ้ามี)  ปรับ Template & Upload CSV เข้า D365
4
D365
เปิดรายการ GL Bank ใน D365
ตรวจสอบรายการบัญชีธนาคารผ่านหน้า Cash Management → เลือกบัญชี → นำเข้า Statement เข้า Cash Management และเลือกข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน
5
↔
จับคู่ Statement กับ GL Bank
เปรียบเทียบและจับคู่รายการระหว่าง Bank Statement กับรายการใน GL Bank ของ Dynamics 365 โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่รายการ,จำนวนเงิน,รายละเอียดรายการ,เลขที่เอกสาร/เลขที่อ้างอิง
✓
รายการจับคู่ครบ
✓
6A ตรวจสอบและบันทึกเข้า GL Bank
ยืนยันบัญชี วันที่ จำนวนเงิน และรายละเอียด ก่อน Post รายการใน Dynamics 365
!
รายการไม่ตรงกัน / มีผลต่าง
6B
✓
บันทึกยอดคงเหลือบัญชีธนาคาร
เปิดไฟล์ Bank Reconcile ประจำวัน (Excel) สำหรับกระทบยอดคงเหลือบัญชีธนาคาร
7
วิเคราะห์รายการผิดปกติ
นำยอด As at ของ GL Bank ใน Dynamics 365 ณ วันที่ต้องการกระทบยอด มากรอกลงในไฟล์ Reconcile
8
✓
กรอกลงในไฟล์ Bank Reconcile ประจำวัน
นำยอดคงเหลือตาม Bank Statement ณ วันเดียวกัน มากรอกลงในไฟล์ Bank Reconcile ประจำวัน
ผลลัพธ์ควบคุม • รายการที่ Post แล้ว • ข้อยกเว้นมีหลักฐาน • ผลต่างหลังปรับปรุง = 0
9

## Slide 10
PROJECT SCOPE AND APPROACH | 02 AP – INTERCOMPANY BILLING & EXPENSE
Process2: เปิดบิลเรียกเก็บและบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างกันอัตโนมัติ
เชื่อมรายการ AR ของบริษัทผู้เรียกเก็บกับ AP ของบริษัทคู่ค้าในเครือ ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำ ปัจจุบันใช้คนคีย์ข้อมูล บ. A 6 คน, B 5 คน
›
›
›
›
1
AR บริษัท A เปิดบิล
User สร้างรายการเรียกเก็บและระบุบริษัทคู่ค้าในเครือ
ERP / AR
2
ส่งข้อมูลระหว่างบริษัท
ระบบส่งข้อมูล Invoice, Amount, Tax และ Reference ไปยังบริษัท B
RPA / WORKFLOW
3
จับคู่ Item
Item รายได้ฝั่ง AR Match กับ Item ค่าใช้จ่ายฝั่ง AP ตาม Mapping Master
MAPPING RULE
4
สร้าง AP อัตโนมัติ
ระบบสร้างรายการค่าใช้จ่ายใน AP ของบริษัท B พร้อมเอกสารอ้างอิง
ERP / AP
5
Review & Post
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ อนุมัติ และ Post ทั้งสองบริษัท
USER APPROVAL
CONTROL POINT
• Mapping บริษัท ลูกค้า/ผู้ขาย รายได้และค่าใช้จ่าย
• ตรวจยอด ภาษี Currency และ Reference
• Workflow อนุมัติแยกตามบริษัท
EXPECTED RESULT
• ลดการคีย์ข้อมูลซ้ำระหว่างบริษัท
• รายการ AR/AP ตรงกันและตรวจสอบย้อนกลับได้
• ลดเวลาการปิดบัญชี Intercompany
ประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย
1. สินค้าถ่านหิน/น้ำมัน 2. งานบริการ 2.1 งานขนส่งทางบก 2.2 งานขนส่งทางน้ำ 2.3 งานบริการผ่านท่า
10

## Slide 11
PROJECT SCOPE AND APPROACH | 03 AP – INVOICE PROCESSING
Process3: ประมวลผลใบแจ้งหนี้ด้วย RPA + AI/OCR
อ่านข้อมูลใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบผู้ขายและภาษี จับคู่ PO และบันทึกเข้า Microsoft Dynamics 365
›
›
›
›
1
รับใบแจ้งหนี้
รับเอกสารจาก Email / Invoice Portal และจัดเก็บไฟล์ต้นฉบับ
EMAIL / PORTAL
2
อ่านข้อมูล
OCR อ่านเลขที่ Invoice ผู้ขาย วันที่ ยอดเงิน ภาษี และ PO Reference
AI / OCR
3
ตรวจสอบผู้ขาย
AI/RPA ตรวจ Tax ID และสถานะผู้ขายกับข้อมูลกรมสรรพากร
AI VALIDATION
4
3 ways Matching
จับคู่ Invoice กับ PO/GR และตรวจยอด ปริมาณ ราคา และภาษี
3-WAY MATCH
5
Approve & Post
ส่ง Exception ให้ User ตรวจ อนุมัติ และ RPA บันทึก AP ใน D365
USER + RPA
CONTROL POINT
• Confidence Score ของ OCR
• Duplicate Invoice / Vendor / Tax Validation
• Tolerance สำหรับ PO Matching และ Approval Matrix
EXPECTED RESULT
• ลดการคีย์ Invoice และเวลาตรวจเอกสาร
• ลด Invoice ซ้ำและข้อผิดพลาดด้านภาษี
• ติดตามสถานะ Received → Matched → Approved → Posted ได้
11

## Slide 12
3
PROJECT IMPLEMENTATION
Detail of topics as following:
4.1 Project Schedule
4.2 Implementation Stage
4.5 Project Communication
4.6 Project Training
12

## Slide 13
IMPLEMENTATION PLAN | PRIORITIZE QUICK WINS FIRST
แผนจัดลำดับดำเนินงานทั้ง 8 กระบวนการ
เริ่มจากงานที่ขอบเขตชัด ใช้ข้อมูลพร้อม และสร้างผลลัพธ์ได้เร็ว ก่อนขยายสู่ Integration และ AI Automation
#
PROCESS
TECHNOLOGY
DIFFICULTY
EFFORT (MD)
PHASE
PRIORITY
1
6. AR – Billing & Cheque Reminder
RPA + Outlook
Low
15–20
Phase 1
QUICK WIN
2
1. FN – Bank Reconciliation
RPA + D365 Copilot
20–25
Phase 1
QUICK WIN
3
2. AP – Intercompany Billing & Expense
RPA + D365
Medium
25–35
Phase 1
QUICK WIN
4
5. AR – Automatic Tax Invoice
High
30–40
Phase 1
QUICK WIN
5
7. GL – Card Register PR & FA
AI + RPA + D365
30–40
Phase 2
6
3. AP – Invoice Processing
RPA + AI/OCR + D365
High
30–40
Phase 2
7
4. AP – Petty Cash Verification
RPA + AI/OCR + D365
High
40–55
Phase 2
8
8. GL – Trial Balance Consolidation
Power Query + Power BI
High
35–40
Phase 2
Planning estimate: Includes BA, Solution Design, Build, SIT, UAT Support and Go-Live per process
Advanced Automation
Advanced Automation
Advanced Automation
Advanced Power Query & BI
High
RPA  UiPath Or PA
OCR  DU/IXP/MCP Server + Claude AI
13
Medium
RPA + D365

## Slide 14
IMPLEMENTATION ROADMAP | QUICK WINS → SCALE
Prove value early — then scale with confidence
Deliver quick wins to validate the operating model before expanding complex Integration and AI/OCR
PHASE 1 | QUICK WINS
Prove value • Set standards • Build confidence
PHASE 2 | SCALE
Scale Integration • AI/OCR • Analytics
6
AR – Billing & Cheque Reminder
RPA + Outlook
15–20 MD
5
FN – Bank Reconciliation
RPA + Copilot
30–40 MD
2
AP – Intercompany Billing & Expense
RPA + ERP Workflow
25–35 MD
1
ERP + RPA
20–28 MD
7
GL – Card Register PR & FA
AI + RPA
30–40 MD
3
AP – Invoice Processing
RPA + AI/OCR
30–40 MD
4
AP – Petty Cash Verification
RPA + AI/OCR + Rules
40–55 MD
8
GL – Trial Balance Consolidation
Power Query + Power BI
35–40 MD
SUCCESS GATE
Confirm To-Be Flow & data standards • Measure time/error reduction • Secure user acceptance
Scale only after the gate is passed: multi-company integration, AI/OCR and group-level analytics
14
AR – Automatic Tax Invoice

## Slide 15
PROJECT TIMELINE | INDICATIVE 12-MONTH PLAN
A phased delivery plan with a clear scale-up decision gate
Phase 1: Quick Wins (5 months) • Phase 2: Scale (7 months)
PROCESS / WORKSTREAM
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
PHASE 1 — QUICK WINS | 5 MONTHS
PHASE 2 — SCALE | 7 MONTHS
6
Billing & Cheque Reminder
1
Bank Reconciliation
2
Intercompany Billing & Expense
5
Automatic Tax Invoice
7
Card Register PR & FA
3
Invoice Processing
4
Petty Cash Verification
8
TB Consolidation
IMPLEMENTATION STAGE
Preparation → Analysis → Design → Development → Testing / UAT → Go-Live
15

## Slide 16
Project management methodologies are a set of guiding principles and processes used plan, manage, and execute projects. The project management methodology you choose determines how work is prioritized and completed.
Project Management Methodology
Waterfall
Project scope defined in
advance
Combining Two Methodologies Together
For The Effectiveness Of Project Deliverables
Our project will be being applied Waterfall methodology for when defining the project scope in advance and
Agile methodology for when reporting the daily developer meeting information to monitor and manage Scope, Time Cost of the project.
Agile
Developer daily report & meeting to speed up
5. Implementation Stage

## Slide 17
The Implementation Stage is separated into the Project Management and Implementation Management parts.
“Project Management” is the practice of leading the work of a team to achieve goals and meet success criteria at the specified time. It consists of 4 phase.
The purpose of the “Implementation Management” is the systematic performance of the analysis, design, development, integration and test activities for new or modified software products according to the specified requirements and execution plan.
5. Implementation Stage

## Slide 18
Participant : NMT IT (Infra), NCT Infra Engineer, Business Analyst, NCT – Programmer
Key Activity : Set the implementation environment, Hardware and Software installation
Preparation Phase
01
The expectation of hardware and software were required for hosting the Used Car on the Nissan infrastructure.
Stage | Hot Name | IP Address | CPU | Memory | HDD | Usage | OS | Remark
PRD | TH-NMT- TSPXX | 10.XXX.XXX.XXX | 4 Cores (>2GHz) | 16GB | HDD 300 GB | Application Server Database Server | Windows Server 2022 | Application Server IIS, System Email DB Server MS SQL Server 2022 (NMT License)
QA | TH-NMT-TSPXX | 10.XXX.XXX.XXX | 4 Cores (>2GHz) | 16GB | HDD 150 GB | Application Server Database Server | Windows Server 2022 | Application Server IIS, System Email DB Server MS SQL Server 2022 (NMT License)
Stage | Service | PIC | Account/Key/Token | Remark
PRD | Lambda | TBC |  | 
QA | Lambda | TBC |  | 
PRD | EC2 (App & DB) | TBC |  | Refer to above table. AWS EC2 Instance: T2.xlarge App server=> Security Group : Access from external internet DB server => Security Group : Access from EC2/Application Server only
QA | EC2 (App & DB) | TBC |  | 
PRD | AWS Cognito + Google Authentication | TBC |  | 
QA | AWS Cognito + Google Authentication | TBC |  | 
PRD & QA | Connections to AWS API Gateway | TBC |  | 
PRD & QA | AWS Backup Services | TBC |  | 
AWS Services
5. Implementation Stage

## Slide 19
Participant : NMT Business User Team, IT, NCT Project Manager, Business Analyst, NCT – Programmer
Key Activity : Generate the requirement specification, Verified and get approval of the Software Requirement Specification (SRS)
Business Team / Process Owner
Implementation Team / Vender
Understands the business
requirements & problem
Validates that the solution does what was intended to do
Translates the business req. provides an high level solution
Assists in solution design and Confirms the screen and solution
On-site Meeting
Online Meeting
Software Requirement Specification (SRS)
System Overall, Screen Design
02
Business Analysis Phase
Acceptance Letter (AL) for SRS
5. Implementation Stage

## Slide 20
Training Standard of RPA Implementation to Team
Developer
NCT Development Team
BA/ SA and Developer Team
Design RPA Solution in collaboration with BA & RPA Developer.
Input and Output data
Sub processes
Number of asset or valuable
Type and data format Queues
RPA Developer Team
Design & Development Phase
03-04
Important: We should develop a testing environment
Folder Structure
Naming Rule
Log Message
Email Standard
Participant : Business Analyst, NCT –Developer/ Programmer
Key Activity : Construct the Web Application and coding follow the Software Requirement Specification (SRS)
5. Implementation Stage

## Slide 21
Participant : TYM Business User Team, IT , NCT Project Manager, Business Analyst, NCT –Developer/ Programmer
Key Activity : Perform UT, SIT, and UAT testing by using test scenarios that cover all the business cases, rules, and exceptions
Testing Phase
Development has a three-phase approach for the testing process, making sure no critical bugs will reach the production environment. Paired with code review sessions and approval board meetings, the methodology ensures quality in deliverables
05
UAT on Production Decision Route
Business User/ Process Owner
IT/App Dev. Manager
Project Manage (PM)
Important: We should test on test environments only!!
ACCEPTANCE LETTER
Scenario test script for UAT
Relationship of data,
Data restoration
Trimming on PRD
Provide data for Test
Number of record
Folder structure
Check list UAT on Production
5. Implementation Stage

## Slide 22
Office
Office
Go-live Management
Organize a meeting to check points as “Go” or “No go” of Go-live and the criteria to ensure they are correct and complete. Before GO-Live is used because it is an important system for the company. We use this meeting to organize a meeting for stakeholders to come together and decide whether to “Go” or “No go”.
Every topic must be All Green!! To be able to Go-Live
Key Activity : “’Go’-’No Go’” meeting, prepare the steps to deploy and configuration on Production
Participant : Business User, IT App Dev. Manager, NCT-Business Analyst, NCT –Developer/ Programmer
Environments & set up
06
Short
Description
Short
Description
Short
Description
Office
Short
Description
Office
Short
Description
Monitor: The Business Processes and Verify outcomes Measure KPIs.
Control: The Incident after Go-Live, Review Dashboards Quick Intervention mechanism Support model
Improve: Correct failures, Extend scope, Incorporate CRs
Issue After Go-Live
Incident Management
Warranty and Support
5. Implementation Stage
Go-Live & Warranty Phase

## Slide 23
Key documents support implementation, knowledge transfer and sign-off at critical control points
IMPLEMENTATION STAGE
DELIVERABLES
FORMAT
SIGN-OFF
1. Project Preparation
Project Kick-off Presentation
PDF
Not required
2. Business Analysis & Design
System Requirement Specification – Process Definition Document (PDD)
Word
✓
Required
System Function Flow – Business Process Flow (BPF)
Word
✓
Required
3. Development
Automation Solution / Source File
Solution File
Not required
System Configuration, Data Dictionary, Data Structure & Transformation
Excel
Not required
4. Testing
UAT Scenario, Test Evidence & UAT Result
Excel
✓
Required
5. Production Cutover & Warranty
User Operation Manual – User & Administrator
Word
Not required
User Training Material & Knowledge Transfer Plan
Excel
Not required
6. Project Management
Work Breakdown Structure (WBS) & Project Schedule
Excel
Not required
Status Report, Monthly Report & Closing Report
PDF
Not required
Issue, Request & Q&A Log
Excel
Not required
CONTROL PRINCIPLE
Formal sign-off confirms agreed requirements, process design and user acceptance before Go-Live
5. Implementation Stage
23

## Slide 24
Level 1 –Service Support Team is responsible for providing solutions, identifying the root cause of issues, and managing the overall resolution process. In cases involving technical complexities, the issue will be escalated to Level 2 for further investigation.
Level 2 – The NCT Application Technical Team is responsible for performing technical analysis, fixing system bugs, and conducting testing to ensure the resolution of the issue.
8. Maintenance Service
All Users
First Line Support (L1) – Service Desk Support
Second Line Support (L2) – NCT Application Team
Support Model
This is the support model proposed by following the support level tier.
Support Channel: Email: wty.nmtsupport@nctthai.com
Tel: 061-392-8008, 02-115-9787
Support Time: Monday – Friday at 09.00 AM – 06.00 PM
Excluding Thai National holiday.
Support Period: Warranty X month after go-live.
24
Remark: For Emergency flow, We will send after Go-Live!!

## Slide 25
On-Site 20-50 people
On-Site 2-20 people
On-line Training by MS Team meeting
SAMPLE OF TRAINING SETUP
Purpose of the training
Training Course | Objective | Role base related | Support user | 
 |  |  | Period | Training Condition
1. Operation Support for User | To understand how to use the System | Business User and related Developer Operation team or Application Support | 4 hours | One time setup and can do the training as the on-site / online training at Customer’s office.
2. Operation Support for Administrator | To understand how to maintain the System | Developer Operation team or Application support team | 4 hours | One time setup and can do the training as the on-site / online training at Customer’s office.
8. Project Training

## Slide 26
Thank you!!
For Your Attention